ĐỀ XUẤT DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

Mở rộng Benchmark LDCT sang Dual-Domain Denoising

(Reconstruction-Aware Lung CT Denoising)

Ngày lập: 16/04/2026

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

I. MỤC TIÊU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI

1.1. Bối cảnh

Dự án ldct-benchmark hiện tại cung cấp một framework chuẩn để đánh giá 8 phương pháp khử nhiễu ảnh CT liều thấp (LDCT) hoàn toàn trong miền ảnh (image domain). Tuy nhiên, bộ dữ liệu Mayo LDCT đi kèm còn chứa dữ liệu projection (sinogram – dữ liệu thô của máy CT trước khi tái tạo thành ảnh), một nguồn thông tin quan trọng chưa được khai thác.

1.2. Mục tiêu chính

• Tái tạo và xác nhận kết quả baseline của benchmark gốc (8 model image-domain).

• Đo lường và báo cáo hiệu suất tính toán (tốc độ, VRAM, số tham số) cho từng model.

• Xây dựng Web Demo trực quan cho phép tải lên ảnh CT và xem kết quả khử nhiễu.

• Phát triển thêm một model Dual-Domain (khai thác cả ảnh CT lẫn sinogram) và so sánh công bằng với các baseline hiện có.

1.3. Ý nghĩa khoa học

Hướng Dual-Domain là bước tiến từ "khử nhiễu thuần túy" sang "reconstruction-aware denoising" – phù hợp với tiêu đề đề tài và có tiềm năng đóng góp vào bài báo hội nghị/tạp chí quốc tế, vì khoảng trống này chưa được khai thác trong benchmark chuẩn hiện tại.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Công việc cụ thể | Thời gian | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn A (Tuần 1–3) | • Cài đặt môi trường & dependencies • Tải & cấu hình bộ dữ liệu Mayo • Chạy smoke test cơ bản • Tái tạo bảng kết quả benchmark • Viết báo cáo reproduction | 2–3 tuần | Báo cáo với bảng SSIM/PSNR/VIF đầy đủ + file YAML kết quả |
| Giai đoạn B (Tuần 3–5) | • Đo tốc độ inference (ms/ảnh) • Đo mức dùng VRAM và số tham số • Thêm metric LDCTIQA (no-reference) • Train lại 1 model (cnn10 hoặc redcnn) • Vẽ biểu đồ Chất lượng vs Tốc độ | 2 tuần | Báo cáo efficiency + biểu đồ so sánh + file checkpoint model |
| Giai đoạn D (Tuần 5–6) | • Hoàn thiện Web App (app.py) • Tích hợp tất cả 8 model vào giao diện • Deploy demo online | 1 tuần | Web demo hoạt động: upload ảnh CT → xem ảnh đã khử nhiễu |
| Giai đoạn C (Tuần 6–10) | • Nghiên cứu tài liệu dual-domain • Mở rộng data loader để đọc sinogram • Implement nhánh xử lý projection • Tích hợp & thử nghiệm ban đầu | 3–4 tuần | Prototype Dual-Domain + báo cáo so sánh sơ bộ với 8 baselines |

2.1. Sơ đồ timeline tổng thể

Tuần:        1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

Giai đoạn A: [============================]

Giai đoạn B:              [==================]

Giai đoạn D:                         [=======]

Giai đoạn C:                    [======================]

→  Tổng thời gian ước tính: 8–10 tuần (khoảng 2 – 2,5 tháng)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI HOÀN THÀNH

3.1. Danh sách kết quả bàn giao

| Nhóm | Kết quả bàn giao | Định dạng |
| --- | --- | --- |
| A | Báo cáo tái tạo kết quả benchmark gốc đầy đủ | PDF + YAML |
| B | Bảng so sánh hiệu suất tính toán (runtime/VRAM/params) cho 8 model | PDF + CSV + biểu đồ PNG |
| B | File checkpoint model đã train lại (cnn10 hoặc redcnn) | File .pth |
| D | Web App demo khử nhiễu ảnh CT có thể truy cập online | URL + source code |
| C | Source code Dual-Domain: data loader sinogram + projection branch | GitHub repository |
| C | Báo cáo so sánh sơ bộ Dual-Domain vs 8 Image-Domain baseline | PDF |

3.2. Kết quả kỳ vọng về chất lượng

• Tái tạo đúng bảng SSIM/PSNR/VIF với sai số dưới 1% so với kết quả bài báo gốc.

• Biểu đồ Chất lượng vs Chi phí tính toán rõ ràng, trực quan cho 8 model.

• Web demo hoạt động ổn định, xử lý được ảnh CT định dạng DICOM và TIFF.

• Prototype Dual-Domain đạt SSIM/PSNR ít nhất ngang bằng hoặc tốt hơn best image-domain baseline trong cùng điều kiện đánh giá.

3.3. Giá trị khoa học

• Lần đầu tiên khai thác dữ liệu projection (sinogram) trong benchmark chuẩn Mayo LDCT – đây là khoảng trống chưa được nghiên cứu trước đó.

• Kết quả là nền tảng để phát triển bài báo hội nghị quốc tế (MICCAI, ISBI...) hoặc tạp chí Medical Image Analysis.

• Báo cáo reproduction có giá trị độc lập, có thể submit như một "benchmark extension" paper.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

IV. YÊU CẦU & ĐIỀU KIỆN

4.1. Yêu cầu từ phía dự án

• Cung cấp hoặc hỗ trợ xin license truy cập bộ dữ liệu Mayo LDCT Dataset.

• Cung cấp GPU (tối thiểu 8GB VRAM) cho quá trình training và evaluation.

• Phản hồi review kết quả trong vòng 3–5 ngày làm việc mỗi milestone.